ขั้นตอนในการรื้อถอน อาคารเรียนอาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

- โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน จำนวน  3 คน

- คณะกรรมการตาม ข้อ 1 ดำเนินการ และให้จัดทำบันทึก (ตามเอกสารรื้อถอน 5)

- โรงเรียนดำเนินการจัดทำเอกสารตามลำดับ 1-4,6-13 ส่งสพม.นครศรีธรรมราช (เอกสารลำดับที่ 5 ส่งหลังจากสพท.อนุญาตให้รื้อถอนและมีวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอน) พร้อมเสนอชื่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด 
ชุดที่ 1 คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน  จำนวน 5 คน (กรรมการชุดนี้ให้ใช้กรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน 3 คน เป็นกรรมการด้วย และให้เพิ่มอีก 2 คน โดยให้ผอ.ร.ร.เป็นประธานกรรมการ)

ชุดที่ 2 คณะกรรมการตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน หรือ คณะกรรมการควบคุมการทำลาย (กรณีที่ไม่มีวัสดุที่ใช้การได้) จำนวน  3  คน

- สพม.นครศรีธรรมราช ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน  และจัดส่งคำสั่งให้โรงเรียน

- โรงเรียนแจ้งคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน ดำเนินการตรวจสภาพอาคารเรียน และลงนามในเอกสาร (แบบรื้อถอน 2)

- โรงเรียนดำเนินการจัดส่งเอกสารที่คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งสพม.นครศรีธรรมราช

- สพม.นครศรีธรรมราช แจ้งอนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการรื้อถอน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุหรือคณะกรรมการควบคุมการทำลาย

- โรงเรียนดำเนินการรื้อถอนและตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

- โรงเรียนรายงานผลการรื้อถอนให้สพม.นครศรีธรรมราช ทราบ และปรับฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

- เมื่อดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สพม.นครศรีธรรมราช รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ พร้อมแจ้งจำหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่

รายการเอกสารที่จัดส่งประกอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบ

| ที่ | รายการ | จำนวน/ชุด | ลำดับเอกสาร | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | หนังสือนำส่ง (หากรื้อถอนบ้านพักครู ให้ระบุในหนังสือนำส่งด้วยว่า “การรื้อถอนบ้านพักครูจะทำให้เกิดภาระงบประมาณค่าเช่าบ้านของราชการหรือไม่) งบหน้าประเภทอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน | 1 ฉบับ 1 ฉบับ | - รื้อถอน 1 | - |
| 3 | แบบสำรวจสภาพอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน | 1 ฉบับ | รื้อถอน 2 | -สพมแต่งตั้งกรรมการตามที่ร.ร.เสนอชื่อมา |
| 4 | แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง | 1 ฉบับ | รื้อถอน 3 | -อาคารที่ขอรื้อถอนต้องมีข้อมูลอยู่ในแบบสำรวจด้วย |
| 5 | บัญชีรายละเอียดประมาณการราคาวัสดุและประมาณการวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน | 1 ฉบับ | รื้อถอน 4 | -กรณีมีวัสดุที่ได้จากการ รื้อถอน สพม.อนุญาตให้รื้อถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุจากการรื้อถอน(ร.ร.เสนอชื่อกรรมการตรวจนับ3คน) |
| 6 | บันทึกคณะกรรมการพิจารณาสภาพ อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน | 1 ฉบับ | รื้อถอน 5 |  |
| 7 | หนังสือยืนยันการขอรื้อถอนอาคารเรียน | 1 ฉบับ | รื้อถอน 6 |  |
| 8 | รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) | 1 ฉบับ | - |  |
| 9 | ภาพถ่ายอาคารที่ขอรื้อถอน | 1 ชุด | - | - ภาพถ่าย 4 ด้าน |
| 10 | แผนผังบริเวณโรงเรียนและจุดที่ตั้งอาคารที่ขอรื้อถอน | 1 ฉบับ | - |  |
| 11 | รายการรับ-ส่ง ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (ขอได้ที่สนง.ธนารักษ์พื้นที่) หากอาคารที่ขอรื้อถอนยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ให้ขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุก่อนแล้วจึงขอรื้อถอน(แบบ ทบ.9/ทร.04) | 1 ฉบับ | - |  |
| 12 | รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา | 1 ชุด |  |  |

## หมายเหตุ

เอกสารจัดทำ 2 ชุด ชุดที่ 1 ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ชุดที่ 2 เก็บไว้ที่โรงเรียน

ที่ ศธ 04307/					โรงเรี                 โรงเรียน.......................................

วันที่……..เดือน………………พ.ศ……….

เรื่อง  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  งบหน้าประเภท รายการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนฯ  จำนวน     1        ฉบับ

2.  เอกสารประกอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร	         จำนวน	  1       ชุด

ด้วยโรงเรียน………………………….. ……………………….. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช  มีความประสงค์จะขออนุญาตรื้อถอน...........................................แบบ........................... จำนวน………….หลัง เนื่องจาก......................................................................โดยมีวัตถุประสงค์ขอรื้ออาคารเพื่อนำวัสดุ
ไปใช้ประโยชน์.( ให้ระบุว่านำไปใช้ประโยชน์อะไร หรือรื้อถอนโดยการนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนขายทอดตลาด) และได้จัดส่งเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

โรงเรียน …………………….

โทร………………………….

### รื้อถอน 1

### ประเภทอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน

โรงเรียน…………………………………….อำเภอ…………………………………….จังหวัด…………………………………….

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

| ลำ ดับ ที่ | ประเภทอาคาร | #### แบบ | ขนาด/ห้อง | สร้างด้วยเงิน | เมื่อ พ.ศ. | อายุ การใช้งาน | ขึ้นทะเบียน ที่ราชพัสดุลำดับที่ | ความจำเป็นที่ต้องรื้อถอน | วัสดุนำ ไปใช้ประโยชน์ | ขอรื้อตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2545 ข้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

รับรองว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)……………………………..

(…………………………….)

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน.....................

### รื้อถอน 2

### แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน

- ชื่อโรงเรียน………………………………….ตั้งอยู่ที่ตำบล…………………………………..

อำเภอ………………………………………..จังหวัด………………………………………..

- อาคารที่ขอรื้อถอนเป็น

(  )  อาคารเรียน		(  )  อาคารเอนกประสงค์		(  )  โรงอาหาร

(  )  ส้วม			(  )  บ้านพักครู                               (   )    อื่นๆ  ระบุ…………

เป็น อาคารแบบ……………………….……จำนวน.......................ห้องเรียน

3.  ก่อสร้างเมื่อวันที่.………………………จนถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งาน……………..ปี

4. ก่อสร้างในราคา………………………………………บาท ด้วยเงิน

(  )  งบประมาณ		(  )  เงินบริจาค		(  )  เงินงบประมาณสมทบเงินบริจาค

5. ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ หมายเลข …………………… ตั้งอยู่ในที่ดินหมายเลข…………………

ที่ดิน  (  )    เอกชน    (  )   ที่ราชพัสดุ   (  ) ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  (   )  อื่น ๆ….

6.สภาพอาคารโดยทั่วไป และประมาณการวัสดุที่พอใช้การได้

| ประเภทวัสดุ สิ่งก่อสร้าง | ชนิดของวัสดุ | ปริมาณของวัสดุ (ลูกบาศก์ฟุต) | สภาพของวัสดุ |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ดี | ชำรุด | ชำรุดอย่างไร |  |
| โครงหลังคา |  |  |  |  |  |  |
| ฝา |  |  |  |  |  |  |
| พื้น |  |  |  |  |  |  |
| เสา |  |  |  |  |  |  |
| ตง |  |  |  |  |  |  |
| บันได |  |  |  |  |  |  |
| อื่นๆ |  |  |  |  |  |  |

7.ความจำเป็นที่ต้องรื้อถอน

(  )  ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปี	       (  )  สิ่งปลูกสร้างชำรุดจนใช้การไม่ได้

(  )  ไม่มีคนอยู่อาศัย ไม่ได้ใช้ประโยชน์      (  )  โรงเรียนย้ายไปปลูกสร้างในสถานที่แห่งใหม่

(  )  รื้อถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ

(  )  อื่นๆ……………………………………………….

8. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จะนำไป

(  )  ก่อสร้างอาคารเรียน		(  )  อาคารประกอบ

(  )  สร้างบ้านพักครู			(  )  ขาย

(  )  อื่นๆ……………………………………………….

-2-

9. วัสดุที่จะนำไปก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ที่โรงเรียน…………………………………………

สังกัด สพท...........................................ก่อสร้าง แบบ ......................................................

ในการก่อสร้างใหม่ ก่อสร้างปรับปรุงด้วยเงิน   (  )  งบประมาณ        (  )  บริจาค

(  )  งบประมาณสมทบกับเงินบริจาค

มีเงินบริจาค	จำนวน	……………………………บาท

ก่อสร้างใหม่ในราคาประมาณ………………………..บาท

(  )  อื่นๆ……………………………………………………….

(ลงชื่อ)………………………………..ผู้รายงาน

(………………………………..)

ตำแหน่ง………………………………………..

สำรวจเมื่อวันที่…………………………………

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน

-   คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นดังนี้

(   )  รื้อถอนได้                        (   ) รื้อย้ายได้                  (   )  ไม่ควรรื้อ

(   ) ไม่อนุญาตให้รื้อย้าย         (   ) ควรซ่อมแซม

ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ

(...............................................	)

ลงชื่อ.............................................กรรมการ         ลงชื่อ.............................................กรรมการ

(.............................................)                                (............................................)

ลงชื่อ.............................................กรรมการ         ลงชื่อ.............................................กรรมการ/เลขานุการ

(.............................................)                                (............................................)

หมายเหตุ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน สพท.จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

เพื่อตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอนและให้โรงเรียนเสนอชื่อครู

จำนวน 5 คน เพื่อเป็นกรรมการ

รื้อถอน 3

แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง

- ชื่อโรงเรียน…………………………………..ตั้งอยู่ที่ตำบล…………………………………

อำเภอ………………………………………..จังหวัด.................................................

- จำนวนนักเรียนทั้งหมด………………..คน	จำนวนครูทั้งหมด……………คน

- การจัดชั้นเรียน

| รายการ | จำนวนห้องเรียน | นักเรียน/ห้อง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 |  |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 |  |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 |  |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 |  |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 |  |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 |  |  |  |

- มีอาคารเรียนทั้งหมด………………หลัง   แยกได้ดังนี้

| รายการ | #### แบบ | มีห้องทั้งหมด | สร้างเมื่อ พ.ศ. | งบประมาณ | สภาพอาคาร |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดี | ชำรุด |  |
| หลังที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |

-2-

- มีอาคารประกอบทั้งหมด……………….หลัง แยกได้ดังนี้

| รายการ | #### แบบ | มีห้องทั้งหมด | สร้างเมื่อ พ.ศ. | งบประมาณ | สภาพอาคาร |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ดี | ชำรุด |  |
| หลังที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |

(ลงชื่อ)…………………………..………..ผู้กรอกแบบสำรวจ	(ลงชื่อ)……………………..….............ผู้บริหารโรงเรียน

(……………………………..…)			         	        (…………………………………)

จนท.อาคารสถานที่

สำรวจเมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ...................

.

รื้อถอน  4

บัญชีรายละเอียดประมาณการ และการตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน

โรงเรียน……………………อำเภอ…….……….จังหวัด....................................

| ที่ | รายการวัสดุ | จำนวน | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | รวมเงินทั้งสิ้น | สภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | คิดเป็น% | รวมเงินทั้งสิ้น |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  |  |  |  |

ลงชื่อ………………………………………………………ประธานกรรมการ

(…………………………..…………………)

(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ      (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการและเลขานุการ

(………………………….…………..)                          (…………………….……………….….)

หมายเหตุ.-   โรงเรียนเสนอรายชื่อข้าราชการ  จำนวน 3 คน เพื่อ สพท. ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

ตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน เมื่อ สพท. อนุมัติให้รื้อถอนได้ คณะกรรมการฯ จึงตรวจนับ

วัสดุ  และรายงาน สพท.

รื้อถอน  5

### บันทึกคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน

##### โรงเรียน………………………………………

วันที่…….เดือน………………….พ.ศ……………

ตามคำสั่งโรงเรียน……………………………………ที่……../………….. สั่ง ณ วันที่..…..เดือน……………..………พ.ศ.………. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน อาคารที่ขอรื้อถอน คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนดังนี้

โรงเรียน…………………………อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างแบบ……………………….ขนาด…………ห้องเรียน จำนวน………….หลัง ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ นค………………..ขึ้นทะเบียนเป็นหลังลำดับที่……………..การได้มาด้วยเงิน………………..ราคาก่อสร้าง………………………….บาท การใช้ประโยชน์เป็น…………………………………

สภาพของสิ่งปลูกสร้าง……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

## ความเห็นของคณะกรรมการ

  ควรรื้อถอน			  นำวัสดุไปใช้ประโยชน์	  ขาย

  ไม่ควรรื้อถอน เหตุผล……………………………

  ใช้ประโยชน์ต่อไป		  ของบประมาณซ่อมแซม

  รื้อย้ายได้  ควรให้ย้ายไปก่อสร้าง  ณ  โรงเรียน………………………………………..

  ไม่ควรรื้อย้าย เหตุผล……………………………………..

  ใช้ประโยชน์ต่อไป		  ของบประมาณซ่อมแซม

ลงชื่อ………………………………………………………ประธานกรรมการ

(…………………………..…………………)

ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ

(…………………………..…………………)

ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ/เลขานุการ

(…………………………..…………………)

หมายเหตุ.-    โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่

ขอรื้อถอน

รื้อถอน  6

### หนังสือยืนยันการขอรื้อถอนอาคารเรียน

ตามที่โรงเรียน……………………….………………ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง.....................................แบบ…………….ขนาด………..ห้องเรียน จำนวน…………หลัง  เนื่องจาก………………………………….................................

จึงขอยืนยันว่า หากโรงเรียน…………………………………..ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนมีห้องเรียนและห้องอื่นๆ เพียงพอ โรงเรียนไม่กระทบกระเทือนต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใด

สำหรับการนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะนำไปใช้ก่อสร้าง……………………………….ตามแบบรูปรายการ โดยใช้งบประมาณหรือแรงงานดังนี้

- ใช้แรงงานจากชุมชนและไม่ใช้งบประมาณ

- ใช้งบประมาณของทางราชการ

- ใช้เงินบริจาค ปัจจุบันมีเงินบริจาค…………………….บาท เพียงพอต่อการก่อสร้าง

- ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่………..…..เดือน……..………….…………พ.ศ……………………ถึง

วันที่……..เดือน……………………พ.ศ………………..

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) …………………….………………………….

(……………………………………….….)

ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………………………

แบบ ทบ.3

### รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ

| 1. (ทำเครื่องหมาย x ในช่องที่ต้องการ |  | ปลูกบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียนที่…………………………………. ตำบล…………………..อำเภอ…………………จังหวัด……………………… ขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่……………ใช้ประโยชน์เป็น………………………… |
| --- | --- | --- |
|  |  | ปลูกบนที่ดิน (มิใช่ที่ราชพัสดุ)………………………………………………… ตำบล…………………..อำเภอ…………………จังหวัด……………………… ขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่……………ใช้ประโยชน์เป็น………………………… |
| 2. | เหตุผลที่รื้อถอน 1. ชำรุดทรุดโทรมมาก และ 2. ต้องการใช้สถานที่…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. |  |
| 3. | วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ขอ (ทำเครื่องหมาย x ในช่องที่ต้องการ) |  |
|  |  | ประมูลขายนำเงินส่งคลังเป็นรายได้กรมธนารักษ์ |
|  |  | นำไปใช้………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… |
|  |  | อื่นๆ……………………..…………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… |

(ลงชื่อ) …………………….………………………….

(……………………………………….….)

ผู้อำนวยการโรงเรียน......................................................................

วันที่………../…………………/………..….

ภาพถ่ายอาคารเรียนอาคารประกอบที่ขอรื้อถอน

ประกอบหนังสือ โรงเรียน……………………………….. ที่ ศธ 04307.………/……………..

#### วันที่………..เดือน…………………………พ.ศ……………

| ภาพถ่ายด้านหน้าอาคาร |  | ภาพถ่ายด้านหลังอาคาร |
| --- | --- | --- |

| ภาพถ่ายด้านซ้าย |  | ภาพถ่ายด้านขวา |
| --- | --- | --- |

รับรองเป็นภาพถ่ายอาคารที่ขอรื้อถอนจริง

(ลงชื่อ)…………………….………………………….

(……………………………………….….)

ตำแหน่ง…………………………..………………..

แผนผังบริเวณโรงเรียน……………………………………………..

กรณีขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุใหม่ ให้ใช้แบบ ทร.04 แทน แบบ ทบ. 9

แบบ ทบ.9

#### รายการส่ง-รับ ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน

| ที่ดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิ่งปลูกสร้าง |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ที่ตั้ง | อาณาเขต | หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน | เนื้อที่ | ประมาณราคา |  | การได้มา | การใช้ประโยชน์ | รับขึ้นทะเบียนเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่ | ลำดับที่/รายละเอียด | ราคา |  | การได้มา | การใช้ประโยชน์ | รับขึ้นทะเบียนเป็นหลังลำดับที่ |  |
|  |  |  |  | ไร่-งาน-วา | บาท สต. |  |  |  |  |  | บาท สต. |  |  |  |  |  |
|  | ถนน……………….. …………………….. ตำบล……………… …………………….. อำเภอ……………… …………………….. จังหวัด…………….. ……………………. | ทิศตะวันออก จด…………………………………………………… ระยะ ………เมตร ทิศตะวันตก จด…………………………………………………… ระยะ ………เมตรทิศเหนือ จด…………………………………………………… ระยะ ………เมตรทิศใต้ จด…………………………………………………… ระยะ ………เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  ลักษณะ/รูปทรง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ขนาด…………………….ม.2 เสา………………………….. ฝา…………………………... พื้น…………………………..……………………………… หลังคา……………………… ………………………………  ลักษณะ/รูปทรง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ขนาด…………………….ม.2 เสา………………………….. ฝา…………………………... พื้น…………………………..……………………………… หลังคา……………………… ……………………………… |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ      หมายถึง  ลำดับที่ของสิ่งปลูกสร้างที่ส่งขึ้นทะเบียน